Rollenspielmanager
für „Die Legenden von Cysteron“
Vortrag 1. Iteration
Projektgruppe Angewandte Softwaretechnologie
Sommersemester 2015

---
Inhalt
Inhalt
1. Idee des Projekts
2. Übersicht
  1. Rollenverteilung
  2. Stories
3. Was ist passiert?
  1. Nicht-Inhaltlich
  2. Inhaltlich
4. Demo
1. Vorschau
2. Reflektion der Planung
3. Reflektion von Teamprozessen
4. Fazit

---
Wo starten wir?
Idee des Projekts
- Unterstützung des Spielleiters beim Pen&Paper Rollenspiel DLVC
- Insb. Hilfe bei würfel- und rechenlastigen Kampfsituationen
- Desktop-Applikation
- Entwicklung in Java

---
Übersicht
Rollenverteilung
Teamleiter:	Britta Heymann
Kunde:	Hans Klein
Entwickler:	Andreas Kofer, / Boris Prochnau, / Britta Heymann, Nooshin Naghavi

---
Übersicht
Stories
verschoben
zunächst vergessen
Nr	Titel	Priorität	Bausteine / (1 = 2 Paar-Stunden)	abhängig von
1	„Fitnesseigenschaften“ festlegen
2	Datenspeicherung	1
3	Datenstruktur
4	Architektur festlegen	1
5	Kampfsimulator		12	2,3,4
6	Charakter erstellen			2,3,4
7	Hauptmenü	1		4
8	Vortrag	1

---
Was ist passiert?
Nicht-inhaltlich
- Einigungen auf Coding Conventions
  - Stil
  - Dokumentation
  - Tests
- Wahl von Technologien, Installation, Tutorials

---
Was ist passiert?
Verwendete Technologien / Frameworks
- JavaFX
  - Java-Spezifikation von Oracle, Konkurrenz zu Adobe Flash
  - Beschreibung von Oberflächen durch XML
  - Unterstützung von CSS
- Scene Builder
  - Layout Tool

---
Was ist passiert?
Verwendete Technologien / Frameworks
- Hibernate
  - Persistenz-Framework für Java
  - Objektrelationale Abbildung
- H2 Database Engine
  - Relationales Datenbankmanagementsystem

---
Was ist passiert?
Inhaltlich
- Gespräch mit dem Kunden
- Einlesen in Material zu DLVC
- Erstellung des Datenbankmodells

---
Was ist passiert?
Erstellung des Datenbankmodells

---
Was ist passiert?
Inhaltlich
- Gespräch mit Kunden
- Einlesen in das Material
- Erstellung des Datenbankmodells
- Erste Szenarien und Use Cases

---
Use Case: Charakter speichern
Kurzbeschreibung	Der Charakter eines Spielers wird gespeichert.
Akteure	Spielleiter, Spieler
Vorbedingung
Ereignisfluss	Spielleiter nimmt die Daten der Spieler auf: / - Name, Sozialer Rang (optional) / - Rasse, Diziplin / - DefR, DefH, DefS, / - Schaden, Sonstige Kampfrelevantes / Spielleiter bestätigt die Eingabe. / Charakter wird aktualisiert.
Nachbedingung	Charakter ist mit eingegebenen Daten in der Datenbank gespeichert.
Alternativablauf	3) falls der Charakter in der Datenbank noch nicht vorhanden war, wird er angelegt.

---
Was ist passiert?
Use Case Diagramm: Kampf

---
Was ist passiert?
Inhaltlich
- Gespräch mit Kunden
- Einlesen in das Material
- Erstellung des Datenbankmodells
- Erste Szenarien und Use Cases
- Hauptmenü
- Erste Funktion: Charaktermanagement

---
Demo
Demo

---
Vorschau
Iteration 2
- Fertigstellung: Charaktermanagement
- Kampfsimulator
- Würfelsimulator

---
Reflektion der Planung
Burn-Down-Chart

---
Reflektion der Planung
Reflektion
- Die Beschreibung der Stories u. Tasks war ausreichend
- Nicht alle Arbeitsschritte beachtet
  - Gespräch mit Kunden
  - Schätzen der Stories

---
Reflektion über Teamprozesse
Reflektion über Teamprozesse
- Kommunikation erlernen: nicht aneinander vorbeireden → nachfragen, zusammenfassen
- Abwägen, wann ein Thema das gesamte Team angeht
- Verschiedene Anwesenheiten → wechselnde Teams, Skype
- Alle waren engagiert :)

---
Fazit
Fazit
- Gewöhnung an Methoden der agilen Softwareentwicklung
- Entstehung eines Teams
- Komponenten ausgesucht, erste Funktionalität
→alles bereit für intensive Phase d. Entwicklung