Rollenspielmanager
für „Die Legenden von Cysteron“
Vortrag 1. Iteration
Projektgruppe Angewandte Softwaretechnologie
Sommersemester 2015

---
Inhalt
Inhalt
1. Idee des Projekts
2. Übersicht
  1. Rollenverteilung
  2. Stories
3. Fortschritt
  1. Nicht-Inhaltlich
  2. Inhaltlich
 4. Demo
1. Vorschau
2. Reflektion
3. Fazit

---
Wo starten wir?
Idee des Projekts
- Unterstützung des Spielleiters beim Pen&Paper Rollenspiel DLVC
- Insb. Hilfe bei würfel- und rechenlastigen Kampfsituationen
- Desktop-Applikation
- Entwicklung in Java

---
Übersicht
Rollenverteilung
Teamleiter:	Britta Heymann
Kunde:	Hans Klein
Entwickler:	Andreas Kofer, / Boris Prochnau, / Britta Heymann, Nooshin Naghavi

---
Übersicht
Stories
verschoben
später hinzugekommen
Nr	Titel	Priorität	Bausteine / (1 = 2 Paar-Stunden)	abhängig von
1	Coding Conventions	1	6,5	-
2	Datenspeicherung	1	4	-
3	Datenstruktur	1	2	-
4	Architektur festlegen	1	6	(3)
5	Hauptmenü	1	2,5	1,4
6	Spielgruppenmanager	1		1,2,3,4,(5)
7	Kampfsimulator	1	12	1,2,3,4,(5)
8	Würfelsimulator	2	2	1,(5)
9	Vortrag	1	1,5	(-)

---
Fortschritt
Fortschritt: Nicht-inhaltlich
- Einigungen auf Coding Conventions
  - Stil
  - Dokumentation
  - Tests
  - Code Smells, Clean Code
- Wahl von Technologien, Installation, Tutorials

---
Fortschritt
Verwendete Technologien / Frameworks
- JavaFX
  - Java-Spezifikation von Oracle, Konkurrenz zu Adobe Flash
  - Beschreibung von Oberflächen durch XML
  - Unterstützung von CSS
- Scene Builder

---
Fortschritt
Verwendete Technologien / Frameworks
- Scene Builder
  - Layout Tool

---
Fortschritt
Verwendete Technologien / Frameworks
- Hibernate
  - Persistenz-Framework für Java
  - Objektrelationale Abbildung
- H2 Database Engine
  - Relationales Datenbankmanagementsystem

---
Fortschritt
Erstellung des Datenbankmodells

---
Fortschritt
Fortschritt: Inhaltlich
Gespräch mit dem Kunden

---
Fortschritt
Fortschritt: Inhaltlich
- Gespräch mit dem Kunden
- Einlesen in Material zu DLVC

---
Fortschritt
Fortschritt: Inhaltlich
- Gespräch mit dem Kunden
- Einlesen in Material zu DLVC
- Erstellung des Datenbankmodells

---
Fortschritt
Fortschritt: Inhaltlich
- Gespräch mit dem Kunden
- Einlesen in Material zu DLVC
- Erstellung des Datenbankmodells
- Erste Szenarien und Use Cases

---
Fortschritt
Use Case: Charakter speichern
Kurzbeschreibung	Der Charakter eines Spielers wird gespeichert.
Akteure	Spielleiter, Spieler
Vorbedingung
Ereignisfluss	Spielleiter nimmt die Daten der Spieler auf: / - Name, Sozialer Rang (optional) / - Rasse, Diziplin / - DefR, DefH, DefS, / - Schaden, Sonstige Kampfrelevantes / Spielleiter bestätigt die Eingabe. / Charakter wird aktualisiert.
Nachbedingung	Charakter ist mit eingegebenen Daten in der Datenbank gespeichert.
Alternativablauf	3) falls der Charakter in der Datenbank noch nicht vorhanden war, wird er aktualisiert.

---
Fortschritt
Use Case Diagramm: Kampf

---
Fortschritt
Fortschritt: Inhaltlich
- Gespräch mit dem Kunden
- Einlesen in Material zu DLVC
- Erstellung des Datenbankmodells
- Erste Szenarien und Use Cases
- Hauptmenü

---
Fortschritt
Fortschritt: Inhaltlich
- Gespräch mit dem Kunden
- Einlesen in Material zu DLVC
- Erstellung des Datenbankmodells
- Erste Szenarien und Use Cases
- Hauptmenü
- Würfelsimulator

---
Fortschritt
Fortschritt: Inhaltlich
- Gespräch mit dem Kunden
- Einlesen in Material zu DLVC
- Erstellung des Datenbankmodells
- Erste Szenarien und Use Cases
- Hauptmenü
- Würfelsimulator
- Begonnen: Spielgruppenmanager

---
Demo
Demo

---
Vorschau
Iteration 2
- Fertigstellung: Spielgruppenmanager
- Kampfsimulator

---
Reflektion der Planung
Burn-Down-Chart

---
Reflektion der Planung
Erinnerung: Stories
verschoben
später hinzugekommen
Nr	Titel	Priorität	Bausteine / (1 = 2 Paar-Stunden)	abhängig von
1	Coding Conventions	1	6,5	-
2	Datenspeicherung	1	4	-
3	Datenstruktur	1	2	-
4	Architektur festlegen	1	6	(3)
5	Hauptmenü	1	2,5	1,4
6	Spielgruppenmanager	1		1,2,3,4,(5)
7	Kampfsimulator	1	12	1,2,3,4,(5)
8	Würfelsimulator	2	2	1,(5)
9	Vortrag	1	1,5

---
Reflektion der Planung
Reflektion der Planung
Nicht alle Arbeitsschritte beachtet

---
Reflektion der Planung
Reflektion der Planung
- Nicht alle Arbeitsschritte beachtet
  - Gespräch mit Kunden
  - Schätzen der Stories
  - Hauptmenü, Vortrag

---
Reflektion der Planung
Reflektion der Planung
- Nicht alle Arbeitsschritte beachtet
  - Gespräch mit Kunden
  - Schätzen der Stories
  - Hauptmenü, Vortrag
- Einige Stories dauerten länger als gedacht

---
Reflektion der Planung
Reflektion der Planung
- Nicht alle Arbeitsschritte beachtet
  - Gespräch mit Kunden
  - Schätzen der Stories
  - Hauptmenü, Vortrag
- Einige Stories dauerten länger als gedacht
  - Datenspeicherung: Probleme bei Installation
  - Coding Conventions: Recherche, Diskussion
  - Erweiterung der Story „Charaktermanager

---
Reflektion der Planung
Reflektion der Planung
- Nicht alle Arbeitsschritte beachtet
- Einige Stories dauerten länger als gedacht
- Die Beschreibung der Stories u. Tasks war ausreichend
  → bei als risikoreich eingeschätzen Stories auch mal den höheren Wert nehmen
  → prüfen, ob alle Arbeitsschritte abgedeckt

---
Reflektion über Teamprozesse
Reflektion über Teamprozesse
Kommunikation erlernen: nicht aneinander vorbeireden → nachfragen, zusammenfassen

---
Reflektion über Teamprozesse
Reflektion über Teamprozesse
- Kommunikation erlernen: nicht aneinander vorbeireden → nachfragen, zusammenfassen
- Abwägen, wann ein Thema das gesamte Team angeht

---
Reflektion über Teamprozesse
Reflektion über Teamprozesse
- Kommunikation erlernen: nicht aneinander vorbeireden → nachfragen, zusammenfassen
- Abwägen, wann ein Thema das gesamte Team angeht
- Verschiedene Anwesenheiten → dynamische Teams, Skype

---
Reflektion über Teamprozesse
Reflektion über Teamprozesse
- Kommunikation erlernen: nicht aneinander vorbeireden → nachfragen, zusammenfassen
- Abwägen, wann ein Thema das gesamte Team angeht
- Verschiedene Anwesenheiten → dynamische Teams, Skype
- Alle waren engagiert :)

---
Fazit
Fazit
- Komponenten ausgesucht, erste Funktionalität
- Gewöhnung an Methoden der agilen Softwareentwicklung
- Entstehung eines Teams
→alles bereit für eine intensive zweite Iteration!