## Slide 1: DLVC -Taverne
Rollenspielmanager „Die Legenden von Cysteron“
Vortrag 3. Iteration – Sommersemester 2015

## Slide 2: Inhalt
Einleitung
Projektdetails
  Stand der letzten Iteration
  Rollenverteilung im Team
  Bearbeitete Stories
Fortschritt: Aktueller Stand
  Burndown chart
  Nicht Inhaltlich
  Inhaltlich
  Testabdeckung
Demo
Reflektionen
  Reflexionen des Arbeitsprozesses
  Vorschau auf letzte Iteration
  Fazit

## Slide 3: Einleitung

## Slide 4: Einleitung

## Slide 5: Projektdetails

## Slide 6: Projektdetails: letzte Iteration
Spielgruppenmanager
Erweiterung der Datenbank
Kampfsimulator: Gegnerrunde
Design der GUI
Bereitstellen der Grundfunktionen
Händler: Einfache Gegenstände
Design der GUI
Bereitstellen der Grundfunktionen
Erweiterung der Datenbank
Bereitstellen aller Funktionen
Programmweite Observer
Spezifikation durch Kunden

## Slide 7: Projektdetails: Rollenverteilung
Kunde | Hans Klein
Teamleiter | Boris Prochnau
Team | Nooshin Naghavi Britta Heymann Andreas Kofer Boris Prochnau
Dank für: Bilder Grafikdesign | Sabine Weiß Lea Prochnau

## Slide 8: Projektdetails: Stories
Story Beispielfoto
Task Beispielfoto
Diese Iteration (Mehr Orientierung am Aufwand).
Gesamte Menge Beispielfoto (Aufwand vs. Priorität).

## Slide 9: Projektdetails: Stories
Nr | Titel | Prio | Bausteine | 
16 | Release | 1 |  | 
20 | Bugfix | 1 |  | 
18 | Kampfsimulator : Spielerrunde | 1 |  | 
25 | Code Coverage verbessern | 2 |  | 
22 | Gegnertypen einführen | 1 |  | 
27 | Notificationsystem einführen | 2 |  | 
19 | Organisatorisches | 1 |  | 
21 | Vortrag | 1 |  | 
26 | Händler Erweiterung | 2 |  | 
23 | Feinschliff | 2 |  | 
Später Hinzugefügt
Später Hinzugefügt und noch aktiv

## Slide 10: Fortschritt: Aktueller Stand

## Slide 11: Fortschritt: Burndown Chart

## Slide 12: Fortschritt: Nicht Inhaltlich
Parallelisierung (Relaxtes Extreme Programming)
Bildung von Bereichsexperten
Mehr Sensitivität bei Arbeitsteilung
Vertraut mit Spielkonzept
Erfahrung bei Stories und Entscheidungen:
Knappes Pro-Kontra (CRC Cards etc.) als Design Entscheidungs-Hilfen
Viel Rücksicht auf Akzeptanztests
Ablaufliste bei Tasks

## Slide 13: Fortschritt: Nicht Inhaltlich
Parallelisierung (Relaxtes Extreme Programming)
Bildung von Bereichsexperten
Mehr Sensitivität bei Arbeitsteilung
Vertraut mit Spielkonzept
Erfahrung bei Stories und Entscheidungen:
Ablaufliste bei Tasks
Knappes Pro-Kontra (CRC Cards etc.) als Design Entscheidungs-Hilfen
Viel Rücksicht auf Akzeptanztests

## Slide 14: Fortschritt: Nicht Inhaltlich
Parallelisierung (Relaxtes Extreme Programming)
Bildung von Bereichsexperten
Mehr Sensitivität bei Arbeitsteilung
Vertraut mit Spielkonzept
Erfahrung bei Stories und Entscheidungen:
Ablaufliste bei Tasks
Knappes Pro-Kontra (CRC Cards etc.) als Design Entscheidungs-Hilfen
Viel Rücksicht auf Akzeptanztests

## Slide 15: Fortschritt: Nicht Inhaltlich
Parallelisierung (Relaxtes Extreme Programming)
Bildung von Bereichsexperten
Mehr Sensitivität bei Arbeitsteilung
Vertraut mit Spielkonzept
Erfahrung bei Stories und Entscheidungen:
Ablaufliste bei Tasks
Knappes Pro-Kontra (CRC Cards etc.) als Design Entscheidungs-Hilfen
Viel Rücksicht auf Akzeptanztests

## Slide 16: Fortschritt: Nicht Inhaltlich
Parallelisierung (Relaxtes Extreme Programming)
Erfahrung bei Stories und Entscheidungen:
Knappes Pro-Kontra (CRC Cards etc.) als Design Entscheidungs-Hilfen
Viel Rücksicht auf Akzeptanztests
Bildung von Bereichsexperten
Mehr Sensitivität bei Arbeitsteilung
Ablaufliste bei Tasks
Vertraut mit Spielkonzept

## Slide 17: Fortschritt: Nicht Inhaltlich
Parallelisierung (Relaxtes Extreme Programming)
Erfahrung bei Stories und Entscheidungen:
Knappes Pro-Kontra (CRC Cards etc.) als Design Entscheidungs-Hilfen
Viel Rücksicht auf Akzeptanztests
Bildung von Bereichsexperten
Mehr Sensitivität bei Arbeitsteilung
Ablaufliste bei Tasks
Vertraut mit Spielkonzept

## Slide 18: Fortschritt: Nicht Inhaltlich
Parallelisierung (Relaxtes Extreme Programming)
Erfahrung bei Stories und Entscheidungen:
Knappes Pro-Kontra (CRC Cards etc.) als Design Entscheidungs-Hilfen
Bildung von Bereichsexperten
Mehr Sensitivität bei Arbeitsteilung
Ablaufliste bei Tasks
Vertraut mit Spielkonzept
Viel Rücksicht auf Akzeptanztests

## Slide 19: Fortschritt: Nicht Inhaltlich
Parallelisierung (Relaxtes Extreme Programming)
Erfahrung bei Stories und Entscheidungen:
Knappes Pro-Kontra, Aufwand v. Nutzen, CRC Cards etc. als Design Entscheidungs-Hilfen
Viel Rücksicht auf Akzeptanztests
Bildung von Bereichsexperten
Mehr Sensitivität bei Arbeitsteilung
Ablaufliste bei Tasks
Vertraut mit Spielkonzept

## Slide 20: Fortschritt: Nicht Inhaltlich
Parallelisierung (Relaxtes Extreme Programming)
Erfahrung bei Stories und Entscheidungen:
Knappes Pro-Kontra, Aufwand v. Nutzen, CRC Cards etc. als Design Entscheidungs-Hilfen
Viel Rücksicht auf Akzeptanztests
Bildung von Bereichsexperten
Mehr Sensitivität bei Arbeitsteilung
Ablaufliste bei Tasks
Vertraut mit Spielkonzept

## Slide 21: Fortschritt: Inhaltlich
Erster Meilenstein

## Slide 22: Fortschritt: Nicht Inhaltlich Testabdeckung
Code Coverage
Versuch große Abdeckung zu erreichen
  Erfolgreiche Übersicht
  Stetige Erinnerung
Beispiel:

## Slide 23: Fortschritt: Nicht Inhaltlich Testabdeckung
Code Coverage
Versuch große Abdeckung zu erreichen
  Erfolgreiche Übersicht
  Stetige Erinnerung
Problematische Bereiche:
  Keine Abdeckung bei GUI
Beispiel:

## Slide 24: Fortschritt: Nicht Inhaltlich Testabdeckung
Code Coverage
Versuch große Abdeckung zu erreichen
  Erfolgreiche Übersicht
  Stetige Erinnerung
Problematische Bereiche:
  Keine Abdeckung bei GUI
  Mangelhafte Interpretation
Beispiel:

## Slide 25: Demo

## Slide 26: Umfang der Demo
Kampf
Handel

## Slide 27: Reflexionen

## Slide 28: Reflexionen: Arbeitsprozess - Zum Mitnehmen -
Vereinfachte Designentscheidung durch Agile Softwareentwicklung! (Kommt anders als gedacht)
  Baut auf Basisfunktionen auf bzw. drum herum. Automatisch werden wichtige Eigenschaften zentriert.
Gemeinsamer Code dank:
  Coding Conventions
  Sauberem Code (reger Austausch)
  Jeder Erfolg wurde bemerkt!
Effiziente Designentwicklung dank regem Austausch (Gegnertypenbeispiel)
  Zielorientiertes Arbeiten dank klarer Zielsetzung und Diskussion.

## Slide 29: Reflexionen: Arbeitsprozess
(Aus welchen Fehlern haben wir gelernt?)

## Slide 30: Reflexionen: Vorschau auf nächste Iteration
Mach ich am Dienstag

## Slide 31: Reflexionen: Fazit
Alle lernen stetig sehr viel
Spaß am Arbeiten: Dank an Engagiertes Team
  Nooshin bei der Arbeit
  Andreas ruft wegen Ideen an
Froh kein Teamleiter mehr zu sein
Einfluss auf Privatleben
  Sobald ich etwas nicht schätzen konnte, habe ich die Päckchen kleiner gemacht.

## Slide 32: Danke für eure Aufmerksamkeit!

## Slide 33
19.05.15
PG Rollenspielmanager – 2. Iteration
33
Danke
für eure Aufmerksamkeit!